Définir l'organisation du projet :

Définir le rôle et les missions des chefs de projet : Dominique Wolf

Définir le rôle et les missions des équipes-projet : DW MG NDM BC

Définir les modalités de revue d'avancement des chantiers Dominique Wolf

Communiquer sur le projet LC-MDE :

Présenter le projet au sein des conseils centraux et d'UFR : Dominique Wolf

Présenter le dossier en interne : Benjamin Caraco / Nicolas Di Méo / Noélie Plasse

Définir les fiches de poste : Martine Gemmerlé

Définir l'organigramme de l'équipe Learning centre : Martine Gemmerlé

Mettre en place un plan de formation spécifique pour préparer les personnels aux fermetures et à la réouverture : Anne Costa

Déterminer la gouvernance et la gestion du bâtiment avec le SVU, la DALI, les PUS et l'URFIST : Dominique Wolf / Claire Nassoy

Rédiger et suivre les procédures d'appel d'offre : Claire Nassoy