Définir le projet scientifique du LC : Dominique Wolf

Programmer et aménager les espaces internes (bureaux, circuits) :

Programmer les espaces internes de l'équipe LC : Benjamin Caraco

Programmer les espaces internes de la direction et des services transversaux du SCD Benjamin Caraco

Estimer le coût des équipements (informatique et mobilier) du LC-MDE : BC / Catherine Storne / DW / DUN / DI

Programmer la bibliothèque provisoire des sciences :

Déterminer les collections de la bibliothèque provisoire des sciences (volumétrie) : Delphine Munier

Organiser les espaces de la bibliothèque provisoire des sciences : Delphine Munier

Organiser les espaces internes de la bibliothèque provisoire des sciences : Delphine Munier

Conduire le chantier d'installation de la bibliothèque provisoire : Delphine Munier

Organiser et suivre le déménagement des collections :

Instruire le déménagement des documents BUBP vers U2U3 et le Patio : Georges Gressot

Instruire le déménagement et le stockage des documents BUBP n'ayant trouvé place ni à U2U3 ni au Patio ni dans la bibliothèque provisoire : Georges Gressot

Déterminer les modalités d'accès aux collections stockées : Delphine Munier

Organiser les déménagements des collections rejoignant le LC : Georges Gressot

Organiser et suivre le transfert des personnels, des mobiliers et des équipements :

Organiser les espaces de travail temporaires de la direction et des services transversaux du SCD : Claire Nassoy

Lister les mobiliers à récupérer dans les bibliothèques intégrées pour redistribution dans le réseau : Claire Nassoy

Organiser les mouvements de personnels liés à la constitution de l'équipe du LC : Martine Gemmerlé

Mise en œuvre de la RFID (dont équipement) : Catherine Storne / Cathy Matthis

Mise en place du matériel informatique : Catherine Storne / Claire Nassoy : DI

Définir les modalités de l'accueil du public, de communication et de prêt des documents : Benjamin Caraco / Nicolas Di Méo